附件3

市级财政专项资金绩效自评报告

（2019年度）

专项资金名称：政府投资项目概算评审咨询费

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：骆倩俊

联系电话：3867623

填报日期：2020年9月10日

一、基本情况

为进一步加强我市政府投资项目概算管理，提高政府投资效益和项目管理水平，2012年3月13日，市编办《关于市发展和改革局内设机构加挂牌子的通知》（清机编办[2012]12号）批准成立清远市政府投资项目评审中心并在市发展和改革局“投资科”加挂“清远市政府投资项目评审中心”牌子，负责市政府投资项目的投资概算评审等工作。

为保证投资概算评审工作顺利进行，清远市政府投资项目评审中心通过政府采购公开招标方式，确定5家咨询单位承担概算评审工作，并根据现行收费标准及服务合同约定支付概算评审费用。

中标单位为建成工程咨询股份有限公司（甲级）、清远市华林工程造价咨询服务有限公司（甲级）、广州市新誉工程咨询有限公司（甲级）、广东益文建设工程造价咨询有限公司（甲级）、东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司（甲级）。

年度到位资金为100万元，到位率为100%。

- 自评情况

- （一）自评等级和分数。

- 自评等级为良好，分数为92.5分。

- （二）专项资金使用绩效。

- 专项资金支出情况。

- 2019年1-12月政府投资项目概算评审咨询费合计人民币一百万元整，支出率为100%。其中，支付给建成工程咨询股份有限公司概算评审咨询费合计8.65万元；清远市华林工程造价咨询服务有限公司概算评审咨询费合计17.05万元；广州市新誉工程咨询有限公司概算评审咨询费合计7.27万元；广东益文建设工程造价咨询有限公司概算评审咨询费合计59.38万元；东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司概算评审咨询费合计7.65万元。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

- 产出指标-概算完成率为75%，未达到目标值（≥80%）。2019年送审项目28宗，完成21宗。未完成目标主要原因是管线迁改项目由于现场条件限制，设计方案需要多次变更，以致概算无法最终确定。

- 产出指标-支付进度率为100%，达到目标值（≥80%）。

- 效益指标-绩效目标合理性，全部合规，达到目标值。

- 效益指标-绩效目标合理性，全部合规，达到目标值。

- 3.公众满意度调查情况。

- 清远市政府投资项目评审中心在投资估算控制下，根据初步设计图纸及说明，运用国家或者地区颁发的概算定额、综合定额、预算定额、各类费用定额或者取费标准等，确定项目建设所需的全部费用，作为控制政府投资项目总投资的依据。2019年完成评审项目的核减金额为1.31亿元，核减率7.87%，充分发挥政府评审职能作用。

- 通过政府采购公开招标方式，依法依规确定服务单位。任务分配通过瑶珠排号确定，确保公平公正。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在概算完成率未达标的问题，我中心通过制定并落实项目概算申报资料预审制度，对项目资料进行严格预审，确保进入审查程序的项目初步设计为最终成果，不得在评审过程中进行修改调整，以提高概算完成率。