| 清远市环境保护局文件 |  |
| --- | --- |
| 清环〔2014〕59号 |  |

印发清远市环境保护局行政审批工作管理制度的通知

局机关各科（室）、直属单位：

《清远市环境保护局行政审批工作管理制度》业经局党组会议研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

清远市环境保护局

2014年3月28日

抄送：市人民政府，各县（市、区）环保局。

清远市环境保护局行政审批工作管理制度

第一章  总则

第一条  为规范本局行政审批工作，提高工作效能，树立公开、透明、廉洁的工作作风，根据《中华人民共和国行政许可法》、环境保护相关法律法规的规定和市委、市政府有关行政审批制度改革精神，制定本制度。

第二条  本局所有行政审批事项的实施，适用本制度。

规划环评的审查不适用本制度。

第三条  授权本局驻市政府行政服务中心窗口（以下简称“窗口”）统一受理本局职权范围内的行政审批事项的申请，统一送达或发放作出的审批决定。

第四条  局办公室负责行政审批内部监督检查和协调工作。

第五条  本局职权范围内的企业投资建设工程项目的环评、竣工验收审批事项按照《清远市人民政府办公室关于印发〈清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见〉的通知》(清府办〔2014〕8号)要求，分规划选址、用地审批、规划报建、施工许可、竣工验收等5个阶段实施，与市直有关部门实行并联审批。

其他审批事项按本局依法制定的程序实施。

第二章  受理

第六条  企业投资建设工程项目的环评、竣工验收审批由并联审批牵头部门受理，其他事项由窗口直接受理。对申请人提交的申请材料，窗口仅对下列内容进行形式审查：

（一）申请事项是否属于本制度确定的受理范围；

（二）申请人提交的申请材料是否齐全，即申请材料的种类、数量是否符合规定；

（三）申请人提交的申请材料是否符合规定的形式。

上述材料的内容审核、现场勘查等由相关业务主管科室或技术支持单位负责。

第七条  经过形式审查，窗口对申请人提出的行政审批申请，应向申请人出具相应的受理、不予受理、申请材料补正书面回执。

《受理通知书》、《申请材料补正通知书》、《不予受理通知书》由窗口制定和填发，一式二份，在申请人和工作人员签字后，一份交申请人、一份由窗口存档。

第八条　窗口应当向申请人提供申请材料示范文本和一次性告知单。申请材料示范文本和一次性告知单由业务主管科室制定，窗口配合。

一次性告知单应包括下列内容：

（一）行政审批事项名称、业务解释和业务范围；

（二）行政审批程序，局内部流转程序；

（三）需提交的申请材料，即申请材料的种类、数量、形式等；

（四）办结期限；

（五）其它：如机关的名称、地址、业务电话等。

窗口在受理行政审批申请时，制作项目办理流转表，随同申请材料一同流转。

第三章  窗口审批

第九条  建设项目（含核与辐射类）环评审批

（一）规划选址阶段须完成的环评审批

1、初审意见的出具

（1）流程

窗口收件→窗口审核资料→窗口出具初审意见。

（2）材料清单

规划选址申报材料：建设项目详细情况说明（内容需包括拟选址情况、项目产品结构及规模、生产工艺及主要设备、产排污情况、污染防治措施等）、建设项目可行性研究报告、建设项目环境影响评价文件、其它能说明建设项目情况的技术性材料等其中之一。否则报市规划局对其规划选址申报不予受理。

（3）办理时限

企业投资建设工程项目使用储备类用地或者自有用地（国有建设用地）的，窗口在收件后第4个工作日内出具建设项目环境影响评价初步意见，并抄告市规划局。

企业投资建设工程项目使用非储备类用地的，市规划局受理后在第3个工作日内完成建设项目选址意见审批后抄告我局，窗口在收件后第6个工作日内出具建设项目环境影响评价初步意见，并抄告市规划局。

2、环境影响评价报告表的审批

（1）流程

窗口收件→窗口审核资料、公示→窗口出具批复意见并公告。

（2）材料清单

建设项目环境影响评价报告表；下一级环保部门意见（原件），建设项目环境影响评价报告表的电子版；水土保持方案批复（涉及水土保持的建设项目）。否则报市规划局对其规划报建申报不予受理。

（3）办理时限

规划选址申报辅导期（15个工作日）内，窗口完成受理和审批前公示等流程，在规划选址审批阶段第4或第6个工作日（按项目土地使用性质分类）前出具环境影响评价报告表审批意见。

3、环境影响评价报告书的审批

（1）流程

窗口收件→窗口审核资料、上报局重大项目审理委员会审议、公示→窗口出具审批意见并公告。

（2）材料清单

建设项目环境影响评价报告书（需附上专家意见，评估意见）；下一级环保部门意见（原件）、建设项目环境影响评价报告书的电子版；水土保持方案批复（涉及水土保持的建设项目）。否则报市规划局对其规划选址申报不予受理。

对须提交而未能提交水土保持方案批复的，应在在申报辅导期起始日告知牵头部门，由牵头部门组织开展水土保持方案并联审批。

（3）办理时限

规划选址申报辅导期（15个工作日）内，窗口完成上报局重大项目审理委员会审议、受理和审批前公示等流程，在规划选址审批阶段第4或第6个工作日（按项目土地使用性质分类）前出具环境影响评价报告书的审批意见。

（二）规划报建阶段须完成的环评审批

1、环境影响评价报告表的审批

（1）流程

窗口收件→窗口审核资料、公示→窗口出具批复意见并公告。

（2）材料清单

建设项目环境影响评价报告表；下一级环保部门意见（原件）建设项目环境影响评价报告表的电子版；水土保持方案批复（涉及水土保持的建设项目）。否则报市规划局对其规划报建申报不予受理。

（3）办理时限

项目业主单位在规划报建申报辅导期第20个工作日前应将申报材料报窗口。窗口在规划报建审批阶段第8个工作日前出具批复意见。

2、环境影响评价报告书的审批

（1）流程

窗口收件→窗口审核资料、上报局重大项目审理委员会审议、公示→窗口出具审批意见并公告。

（2）材料清单

建设项目环境影响评价报告书（需附上专家意见，评估意见）；下一级环保部门意见（原件）、建设项目环境影响评价报告书的电子版；水土保持方案批复（涉及水土保持的建设项目）。否则报市规划局对其规划选址申报不予受理。

（3）办理时限

项目业主单位在规划报建申报辅导期第20个工作日前应将申报材料报窗口。窗口在规划报建审批阶段第8个工作日前出具批复意见。

（三）须报上级环保部门审批项目的初审意见

1、流程

窗口收件→窗口审核资料→窗口出具批复意见。

2、材料清单

建设项目环境影响评价报告表或报告书（报告书需附上专家意见，评估意见）；下一级环保部门意见（原件）、建设项目环境影响评价报告表或报告书的电子版；水土保持方案批复（涉及水土保持的建设项目）。

3、办理时限

自受理之日起5个工作日内。

第十条  建设项目（含核与辐射类）竣工环保验收审批

（一）环境影响评价报告表（登记表）类竣工环保验收的审批

1、流程

窗口收件→窗口审核资料、公示→窗口出具批复意见并公告。

2、材料清单

环境影响报告表（登记表）及环保部门审批意见；验收监测表或调查表（登记表项目不需提供）；建设项目竣工环境保护验收申请 (登记卡)；验收公示材料（纸质和电子版）；已建成厂区的平面图（工业项目）；污染治理设施设计图纸及设计说明（图纸加盖出图专章、设计说明加盖设计单位公章）。否则报市住建局对其竣工验收申报不予受理。

3、办理时限

窗口在竣工验收审批阶段第5个工作日前出具验收审批意见，并抄告市住建局。

（二）环境影响评价报告书类竣工环保验收的审批

1、流程

窗口收件→窗口审核资料、上报局重大项目验收委员会审议、公示→窗口出具审批意见并公告。

2、材料清单

环境影响报告书及环保部门审批意见；验收监测报告；建设项目竣工环境保护验收申请 ；验收公示材料（纸质和电子版）；已建成厂区的平面图（工业项目）；污染治理设施设计图纸及设计说明（图纸加盖出图专章、设计说明加盖设计单位公章）。否则报市住建局对其竣工验收申报不予受理。

3、办理时限

窗口在竣工验收审批阶段第5个工作日前出具验收审批意见，并抄告市住建局。

第十一条  排污许可审批

（一）排放污染物许可证申请（延续、变更、注销）

1、流程

窗口收件（列入负面清单的，窗口不予受理）→窗口审核→窗口发证办结。

新证核发自项目竣工验收审批后自动获得，由窗口与验收审批意见一并发放。

2、材料清单

广东省排污许可证申请表，全国排放污染物申报登记与变更申报表，建设项目环境影响评价批复文件，最近一年污染物排放监测报告（试生产除外），工商营业执照或其它合法经营资质证件复印件。

3、办结时限

自受理之日起5个工作日。

（二）企业守法证明办理

1、流程

窗口收件（列入负面清单的，窗口不予受理）→窗口审核→窗口发证办结。

2、材料清单

企业申请文件。

3、办结时限

自受理之日起5个工作日。

第十二条  辐射安全许可证申请（变更、延续）

1、流程

窗口收件（列入负面清单的，窗口不予受理）→窗口审核→窗口发证办结。

新证核发自项目竣工验收审批后自动获得，由窗口与验收审批意见一并发放。

2、材料清单

《辐射安全许可证》原件及复印件，营业执照、法人代表身份证复印件，最近一年的监测数据（试生产除外），环保验收文件原件及复印件。

3、办结时限

自受理之日起5个工作日。

第十三条  固体废物管理审批

（一）进口可用作原料固体废物批准首次（再次）申请

1、流程

窗口收件（收件后第2个工作日前转固废管理科）→固体废物管理科开展技术环节（第4个工作日前将审核意见交窗口）→窗口办结。

2、申报材料

申请表，营业执照副本复印件，组织机构代码证书副本复印件，一般纳税人资格正式认定审核表（或正式认定书），代理进口企业年检有效营业执照副本复印件和组织机构代码证书副本复印件；进出口货物收发货人报关注册登记证书复印件，进口废物原料国内收货人登记证书复印件及代理合同原件，排污许可证，工业废物（含危险废物）处置证明材料，最近季度监测报告复印件，诚信承诺书。

3、办结时限

自受理之日起5个工作日。

（二）严控废物处理许可证核发

1、流程

窗口收件（收件后第2个工作日前转固废管理科）→固体废物管理科开展技术环节（第4个工作日前将审核意见交窗口）→窗口办结。

2、材料清单

申请审批表，企业工商执照，环评报告及审批文件，环保竣工验收材料，企业技术人员的职称证书复印件，技术人员从事固体废物污染治理经历的证明材料，企业人员接受专业培训的证明，意外突发事故应急计划，不能利用的废物合法的去向证明。

3、办结时限

自受理之日起5个工作日（专家评审、公示时间剔除）。

（三）危险废物经营许可证的初审意见

1、流程

窗口收件（收件后第2个工作日前转固废管理科）→固体废物管理科开展技术环节（第4个工作日前将审核意见交窗口）→窗口办结。

2、材料清单

企业工商执照，环评报告及审批文件，环保竣工验收材料，企业技术人员的职称证书复印件，技术人员从事固体废物污染治理经历的证明材料，企业人员接受专业培训的证明，安全评估报告（处理危险化学品的），安全规章制度，意外突发事故应急计划，不能利用的废物合法的去向证明。

3、办结时限

自受理之日起5个工作日。

（四）医疗废物经营许可证核发

1、流程

窗口收件（收件后第2个工作日前转固废管理科）→固体废物管理科开展技术环节（第4个工作日前将审核意见交窗口）→窗口办结。

2、材料清单

环评报告及审批文件，环保竣工验收材料，企业营业执照，企业技术人员的学历、职称证书及聘用劳动合同，土地租赁合同或所有权证明，直接从事危险废物经营的人员经专业培训证明，危险货物运输《经营许可证》或与持道路危险货物运输《经营许可证》的企业签订的有效合同，不能利用废物或残渣的合法去向合同，内部管理规章制度及污染防治措施和事故应急救援措施。

3、办结时限

自受理之日起5个工作日（公示时间剔除）。

第十四条  清洁生产审批

1、流程

窗口收件→窗口审核→窗口办结。

2、材料清单

申请报告，清洁审核报告（含专家评审意见）。

3、办结时限

自受理之日起3个工作日。

第十五条  窗口负责审批时限的监控，对即将超期未办结的审批事项提前一天用电话或短信方式提醒主办科室领导，对超期未办结的事项报告局分管领导和局办公室。

第四章  技术环节

第十六条  环评审批技术环节

（一）规划选址申报辅导期起始时仅能提交环境影响评价报告书的项目：技术评估单位应在收件后2天内完成组织专家技术评审；原则上环评单位在专家技术评审会后3天内，须按技术评审意见全部落实和修改完善报告书，经评估单位确认后，形成环评文件报批稿报技术评估单位、窗口（包括公示材料和环评文件电子版）；技术评估单位收到后2天内出具技术评估报告交业主单位，并告知窗口。

（二）有总量控制要求的建设项目，建设单位应在编制建设项目环评文件时，向总量控制科或固废管理科申请出具主要污染物排放总量指标来源文件；技术评估单位在组织专家评审环节一并审查。

第十七条  环保竣工验收审批技术环节

（一）市环境监测站在收到项目竣工验收申请时，应在收到申请2个工作日内以电话、短信等方式告知市环境监察分局，一同开展现场勘查。现场勘查发现还未具备验收（监测）条件的，应告知业主单位未达要求的具体内容及整改要求，并要求业主单位在完成相关内容后再申报竣工验收（监测）。

现场勘查认为具备验收（监测）条件的，由市环境监测站制定项目竣工验收监测计划并组织实施。在按规范要求出具验收监测报告后交业主单位后2个工作日内，以电话、短信等方式告知窗口、市环境监察分局。

（二）窗口在项目竣工验收公示和听证阶段收到验收申报后（收件后第2个工作日前转市环境监察分局）。市环境监察分局安排人员开展验收核查，并在5天内向窗口提交核查意见（意见必须明确是否同意其通过验收）。

第十八条  排污许可审批技术环节

市环境监察分局负责对企业违法行为进行统计，编制违法企业负面清单并每周告知窗口，作为各项行政审批的依据。

第十九条  固体废物管理审批技术环节

固废管理科负责固体废物管理审批项目的现场检查、组织专家评审、公示等技术环节工作。

第二十条  协同办理

需要由多个部门共同办理的行政审批事项，主办部门应在前款规定的期限内，提请分管领导召开初审会议，或者自行协调相关科室，形成初审意见。

局领导因其他工作原因无法在时限内签批的，主办部门负责人应电话或短信请示领导，由领导口头作出决定，事后提交领导补签。

第五章  附则

第二十一条  本制度由本局驻市政府行政服务中心窗口负责解释。

第二十二条　本方案制定的时限无特别说明的自受理后第2日开始计算工作日。

第二十三条　如市委市政府、上级环保部门出台新政策、规范，按新要求执行。

第二十四条　本制度自发布之日起执行。